江市镇青山园村新建机耕道扶贫

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

青山园村位于江市镇西部，与沅河镇鄢家溪村相邻，离镇政府6公里，距市治黔城15公里，有20个村民小组，640户2320人，其中贫困户183户564人，全村土地面积10.22平方公里，主要农产品有水稻、西瓜、蓝莓等，村地处丘陵地区，稻田多为高干田，劳动力外出，村人平收入不足2600元，该村为市级贫困村，2017年该贫困村脱贫出列。

（二）项目基本情况

青山园村为进一步改善农业生产条件，进一步提高农村道路交通安全和方便贫困户物资运输及出行。经村支两委和群众代表决议通过，计划投入资金18万元新建太阳冲机耕道1500米，经洪扶发〔2018〕67号文件通知，市财政安排专项资金18万元，地方无配套（征地等费用由村民自行承担）。该项目包括太阳冲机耕道开挖、回填及埋设涵管。

二、项目实施情况

（一）资金管理

江市镇青山园村新建机耕道共投入资金18万元，其中申请财政专项扶贫资金18万元。该项目由江市镇政府组织实施，通过预决算评审、招投标、同施工方签订合同顺利实施。项目建设时间为2018年10月17日至2018年12月17日，该项目实际建设开挖太阳冲机耕道土方开挖及回填共8625m³，涵管安装32米，土方二次转运7425m³。2018年12月17日支付18万元，扶贫资金18万元工程款结算完毕。

（二）项目管理

江市镇专门成立江市镇产业发展工作领导小组，由党委书记杨加松任组长，成员包括农业、扶贫、财政、农机、畜牧的相关部门负责人，项目严格按照村级征求意见、讨论评议、公示上报等程序进行申报，项目实施充分结合实际及实施方案的预算进行，项目实施执行预决算评审、招投标、合同、设计、验收、结算、公示等相关制度。项目后续管理由村委会指派人员对道路旁沟渠及路面进行日常维护和保洁。

三、项目的产出成果及效益情况分析

该项目完工后受到群众一致好评，直接受益贫困户42户，137人。大大改善了42户137人贫困人口的运输成本和交通运输条件。

四、存在的问题和建议

做好后期的道路维护和保养。

五、综合评价情况及评价结论

经江市镇绩效评价组评定，青山园村新建机耕道扶贫项目资金，建立了专门资金管理制度并基本得到了执行，按照预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务会计管理、项目管理和项目绩效情况等八个方面进行综合自评，评价等级为良好。

江市镇人民政府

2019年4月24日