江市镇青山园村渠道三面防渗扶贫

专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

青山园村位于江市镇西部，与沅河镇鄢家溪村相邻，离镇政府6公里，距市治黔城15公里，有20个村民小组，640户2320人，其中贫困户183户564人，全村土地面积10.22平方公里，主要农产品有水稻、西瓜、蓝莓等，村地处丘陵地区，稻田多为高干田，劳动力外出，村人平收入不足2600元，该村为市级贫困村，2017年该贫困村脱贫出列。

（二）项目基本情况

青山园村为进一步加强水利基础设施建设，提高农业生产条件，经村支两委和群众代表决议通过，计划投入资金15万元修建蒋公溪水库坝脚至荷花池渠道，经洪扶发〔2018〕67号文件通知，市财政安排专项资金10万元，村集体自筹5万元。该项目包括蒋公溪水坝脚起至荷花池的渠道三面防渗。

二、项目实施情况

（一）资金管理

江市镇青山园村渠道三面防渗共投入资金15万元，其中申请财政专项扶贫资金10万元，村级自筹5万元。该项目由江市镇政府组织实施，通过预决算评审、招投标、同施工方签订合同顺利实施。项目建设时间为2018年10月22日至2018年12月12日，该项目实际建设渠道清淤、渠道混凝土工程及三面防渗工程共850米。2018年12月预付工程款5万元，完工验收后同年12月17日支付10万元，扶贫资金10万元工程款结算完毕。

（二）项目管理

江市镇专门成立江市镇产业发展工作领导小组，由党委书记杨加松任组长，成员包括农业、扶贫、财政、农机、畜牧的相关部门负责人，项目严格按照村级征求意见、讨论评议、公示上报等程序进行申报，项目实施充分结合实际及实施方案的预算进行，项目实施执行预决算评审、招投标、合同、设计、验收、结算、公示等相关制度。项目后续管理由村委会指派人员对渠道进行日常维护和清淤。

三、项目的产出成果及效益情况分析

该项目完工后受到群众一致好评，直接受益贫困户47户，139人。大大改善了47户139人的农田灌溉生产条件，有效解决1200亩稻田的灌溉生产条件。。

四、存在的问题和建议

村委会做好后期的渠道维护和清淤。

五、综合评价情况及评价结论

经江市镇绩效评价组评定，青山园村渠道三面防渗扶贫项目资金，建立了专门资金管理制度并基本得到了执行，按照预算决策、预算执行、预算监管、项目决策、资金使用、财务会计管理、项目管理和项目绩效情况等八个方面进行综合自评，评价等级为良好。

江市镇人民政府

2019年4月24日